## Slide 1: Portföljplanering för verksamhetsutveckling med IT-innehåll
Bilaga 3 till Verksamhetsplan 2023
version 1.0

## Slide 2: Innehåll
Inledning
Utvecklingsobjekt
  Lista med pågående utvecklingsobjekt
  Potentiella utvecklingsobjekt 2023 och framåt
Portföljinnehåll taktiska portföljer – nyttoprofil och fokusområden
  Ekonomiska Ramar
  Portfölj Digitala tjänster
  Portfölj Digitala Arbetsförmedlingsstöd
  Portfölj Ledning & Stöd
  Portfölj It-bas

## Slide 3: Om portföljplanering
En stor del av myndighetens utvecklingsaktiviteter innehåller IT-utveckling. För detta sker planering av innehåll inom ramen för myndighetens portföljstyrning.
Portföljplaneringen görs i samråd mellan de fyra taktiska portföljerna på VO IT och VO Direkt.
Planeringen utgår från den inriktning och de aktiviteter som anges i myndighetetens verksamhetsplan och förändringsplan.
Jämfört med vårens planering har omprioriteringar behövt göras då alla önskade leveranser inte rymts inom tilldelad ram. Detta gäller framförallt innehåll i portföljerna Digitala arbetsförmedlingsstöd och Ledning och stöd.
Utvecklingen inom respektive portfölj följs upp tre gånger per år i samband med resultatdialoger och myndighetens fördjupade uppföljningsrapporter.

## Slide 4: Kort om innehåll i de taktiska portföljerna
Digitala tjänster - omfattar tjänster som har en nära koppling till myndighetens kunder såsom självservicetjänster, digitala stöd och extern information, liksom utveckling av en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Digitala arbetsförmedlingsstöd - omfattar digitala lösningar för arbetsförmedlare och handläggare i förmedlingsverksamheten, samt digital infrastruktur för samarbete med fristående aktörer.
IT Bas - innehåller tekniska förutsättningar och grundläggande funktionalitet som används i andra taktiska portföljer till exempel plattformar, cybersäkerhet, integration, informationshantering, avancerad analys och AI.
Ledning och stöd - innefattar digitalisering och automatisering av ledning & stödverksamhet, ekonomi & inköpsflöden, HR-verksamhet, Verksamhetsstyrning, planering & uppföljning etc.

## Slide 5: Utvecklingsobjekt
De utvecklingssatsningar som bedöms som strategiska och där utveckling och uppföljning behöver hållas ihop över hela myndigheten samlas i ett antal utvecklingsobjekt.
  Utvecklingsobjekt är en delmängd av den totala portföljutvecklingen och realiseras i portföljerna
  De taktiska portföljerna innehåller mer än det som lyfts fram i utvecklingsobjekten
  Utvecklingsobjekten är beroende av annan förutsättningsskapande utveckling i portföljerna

## Slide 6: Utvecklingsobjekt med utvecklingsperiod in i 2023
Förändrings- område | Pågående utvecklingsobjekt
Kundarbete | Helt digital vägledning och matchning
 | Förutsättningar för träffsäker arbetsmarknadspolitisk bedömning
 | Etableringsjobb
Fristående aktörer | Steg till arbete
 | Förordningsstyrd förmedlingsinsats
 | Vidareutvecklad matchningstjänst (VUM)
 | Delad handlingsplan
Ledning och styrning | Produktions- och ekonomistyrning

## Slide 7: Potentiella utvecklingsobjekt under beredning Flera av dessa startar troligen först 2024
Analys i stegen ”Förstå utmaningen” och ”Utforska lösningar” pågår för:
Effektiviserad handläggning och modern ärendehantering av programbeslut JOB
Tjänsten Arbetsmarknadsutbildning (AUB)
Enhetlig process för de särskilda insatserna (1:4)
Nya potentiella utvecklingsobjekt som aviserats:
Kundrelationshantering (kommer föreslås uppdelat i flera UO)
Ökad kvalitet i handlingsplanen
expert- och sakkunniga för området

## Slide 8: Fördelning av utvecklingsram till taktiska portföljer 2023
Taktisk portfölj | Ram 2022 | Ram 2023 | Anslag 2023 | Lån 2023 | 2023 (% av total ram)
Digitala tjänster | 198 | 175 | 159 | 16 | 34%
Digitala arbetsförmedlingsstöd | 193 | 211 | 117 | 94 | 41%
Ledning & stöd | 62 | 64 | 41 | 23 | 12%
IT-bas | 60 | 63 | 36 | 27 | 12%
Totalt | 513 | 513 | 353 | 160 | 
Fördelning utgår från:
Mål och inriktning för verksamheten – Förändringsplan 2023- 2026
Ekonomiska förutsättningar
Reformer, uppdrag och regelverk
Effektberäkningar – från övergripande satsningar och utvecklingsobjekt
Pågående satsningar
Förmåga att realisera planerad effekthemtagning

## Slide 9: Digitala tjänster

## Slide 10: Nyttoprofil portfölj Digitala tjänster
Chart: 
Fördelningen mellan nyttogrupperna är en inriktning för prioritering inom portföljen.
Tonvikt på direkt nytta för arbetsgivare och arbetssökande
Ett väl tilltaget utrymme för satsningar som skapar God förvaltning och Tidsbesparing
Möjliggörande utveckling är sådan utveckling som skapar lösningar för andra parter på arbetsmarknaden (Jobtech)
Nytta för externa intressenter och intern användarnytta för AF eller FA är sekundärt i portföljen.
Inriktning 2023
Chart: 
Chart: 
| Kundnytta Asök | Kundnytta AG | Användarnytta AF/FA | Nytta externa intressenter | God förvaltning | Tidsbesparing - effektivisering | Möjliggörande utveckling
 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 3

## Slide 11: Investeringsprofil portfölj Digitala tjänster
Vi behöver öka utrymmet för strategiska och taktiska utvecklingssatsningar
Vi minskar utrymmet som krävs för ständiga förbättringar genom att:
  Fokuserat färdigställa migreringen till målmiljö
  Livscykelhantera mogna produkter
Strategiska utvecklingssatsningar
Prioriterade utvecklingsobjekt
Taktiska leveranser
T ex samarbetsobjekt eller motsvarande
Ständiga förbättringar
Vidareutveckling av befintliga produkter och byggstenar
Modernisering av plattformar i syfte att upprätthålla god förvaltning mm
Inriktning 2023
Chart: 
| Strategiska utvecklingssatsningar | Strategisk (oklar budgeterad) | Taktiska leveranser | Taktisk (oklar budgeterad) | Ständiga förbättringar
 | 35 | 0 | 45.2 | 0 | 94.8
Notes: Nya strategiska och taktiska leveranser vi behöver göra plats för:
KRS – laga i befintlig lösning väntan på upphandling
Konto
AUB
Skyddade personuppgifter

## Slide 12: Taktiskt fokus 2023 portfölj Digitala tjänster
Vi utvecklar ett komplett digitalt flöde för arbetsgivare och arbetssökande
Vi bidrar till att motverka långtidsarbetslöshet genom att erbjuda ett komplett digitalt flöde för kunder som inte tar del av fördjupat stöd/upphandlande tjänster.
Vi bidrar till att minska andelen kunder som behöver ta del av fördjupat stöd/upphandlande tjänster genom att utveckla inkluderande och anpassade tjänster.
Komplett digitalt flöde
Möta våra kunder digitalt först
Gemensam digital infrastruktur
Effektiv utvecklings- och driftsorganisation*
Vi möter alla våra kunder digitalt först
Vi bidrar till kunderna upplever kontroll, transparens och tydlighet samt att kundens kanalbyten är sömlösa.
Vi bidrar till att frilägga handläggartid genom att digitalisera information, rådgivning och besluts-/ärenderelaterad information.
Vi bidrar till att öka träffsäkerheten i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen genom att utveckla ett modernt, AI-baserat bedömningsstöd.
Vi bidrar till att kunder erbjuds rätt nivå av stöd genom tidig identifiering av funktionshinder.
Vi skapar öppen digital infrastruktur för arbetsmarknaden
Vi bygger gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Vi bygger säkra metoder för hantering av individdata.
Vi skapar synergieffekter och förutsättningar att skapa hållbara, gemensamma och innovativa lösningar.
* Ingår inte i portföljmedel men är ett viktigt fokus för att maximera värdet av portföljmedlen

## Slide 13: Portfölj Digitala Tjänster (bild 1 av 4) 2023 - Totalt 175 MSEK
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
JobTech: Berikning och spridning av annons- och utbildningsdata för utvecklingen av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. | Bidra till en digital infrastruktur och ett gemensamt språk inom systemet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Förändringsområde Digitala system och arkitektur Kartlägga och identifiera data som kan ge en stor positiv effekt för Arbetsförmedlingen uppdrag om informationen var fri att använda och möjlig att ladda ner. Utifrån detta ta fram åtgärder som möjliggör ökad tillgång till öppna data som kan användas för utveckling av nya och förbättrade tjänster. | Berikning och spridning av annons- och utbildningsdata för bättre tjänster och statistik. Möjliggörare för Af och tredje-partsaktörer för att åstadkomma: - kund och samhällsnytta genom ökad tillgänglighet och kvalitet i digitala utbildnings- och arbetsmarknadstjänster. - kund och samhällsnytta genom ökad tillgänglighet och kvalitet av data i prognos och spridningssyfte. - kund och samhällsnytta genom ökad användning, tillgänglighet och kvalitet av myndighetens data. | 7 | 2023 | Möjliggörande utveckling Nytta externa intressenter
JobTech: Utveckling, kvalitetssäkring, tillgängliggörande och användning av värdeförråds-komponenter (standarder och strukturer) | Bidra till en digital infrastruktur och ett gemensamt språk inom systemet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Förändringsområde Digitala system och arkitektur Kartlägga och identifiera data som kan ge en stor positiv effekt för Arbetsförmedlingen uppdrag om informationen var fri att använda och möjlig att ladda ner. Utifrån detta ta fram åtgärder som möjliggör ökad tillgång till öppna data som kan användas för utveckling av nya och förbättrade tjänster. | Värdeförrådskomponenter (standarder och strukturer för yrken, kompetenser, språk, länder, körkort m.m.) ligger till grund för Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag: matchning mellan lediga jobb och arbetssökande. Strukturen för yrken används också som underlag för arbetsmarknadsprognoser och statistikbearbetning. Möjliggörare för Af och tredje-partsaktörer åstadkomma kund och samhällsnytta genom ökad användning, tillgänglighet och kvalitet av myndighetens data. | 6 | 2023 | Möjliggörande utveckling God förvaltning Tidsbesparing - effektivisering
JobTech: Utveckling av säkra metoder för hantering av individdata samt öka individens kontroll över sina egna data. | Bidra till en digital infrastruktur och ett gemensamt språk inom systemet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Förändringsområde Digitala system och arkitektur Kartlägga och identifiera data som kan ge en stor positiv effekt för Arbetsförmedlingen uppdrag om informationen var fri att använda och möjlig att ladda ner. Utifrån detta ta fram åtgärder som möjliggör ökad tillgång till öppna data som kan användas för utveckling av nya och förbättrade tjänster. | Enklare rörlighet mellan digitala tjänster på arbetsmarknaden. Möjlighet för individen att återkommande förse tredje-part med personlig information sam stärka individens möjligheter att få insyn och kontroll över sina personliga data. Bidrag till Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. | 11 | 2023 | Möjliggörande utveckling Kundnytta ASÖK

## Slide 14: Portfölj Digitala Tjänster (bild 2 av 4) 2023 - Totalt 175 MSEK
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
Förbättrad och träffsäker arbetsmarknadsbedömning som skapar delaktighet och relevant planering. Som en del av arbetet med att skapa än bättre förutsättningar för en korrekt arbetsmarknadspoliskt bedömning som hålls uppdaterad över tid ska en ny digital inskrivning samt tjänst för att möjliggöra kontinuerlig uppdatering av den information som ligger till grund för bedömningen utvecklas. Del av pågående utvecklingsobjekt | Förändringsområde Kundarbete: Öka vår precision i bedömningar och urval till insatser genom att vidareutveckla funktionalitet och arbetssätt kopplat till bedömningsstödet, samt möjliggöra ökad datainsamling för att stödja detta. Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | Ökad kvalitet i profiling (rättssäkerhet, enhetlighet mm) Ökad träffsäkerhet i rekommenderad tjänst för kund (targeting) Fler kunder använder digitala självservicetjänster Ökad motivation och delaktighet i kundens planering Fler rekommenderade tjänster för olika kundsegment | 8 | 2023 | God förvaltning Tidsbesparing Kundnytta ASÖK Kundnytta AG
Ett komplett digitalt flöde för vägledning och matchning som är anpassat för arbetssökande som har ett visst behov av stöd för att se möjligheter och vägar framåt mot jobb eller utbildning, och som ger arbetsgivare möjlighet att se potentialen och komma i kontakt med hela den tillgängliga arbetskraften. Del av pågående utvecklingsobjekt | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | Minska risken för att arbetssökande i behov av stöd hamnar i långtidsarbetslöshet AG/Asök upplever att de får stöttning att formulera sig på ett sätt som gör att deras behov uppfylls på ett enkelt och ändamålsenligt vis. AG/Asök upplever att de får relevanta förslag på möjliga matchningar (båda avseende personer i arbetslöshet och personer i arbetsmarknadsutbildningar). Asök får ökad karriärkompetens genom självinsikt, kunskap om arbetsmarknaden samt möjliga vägar vidare Väsentligt fler arbetslösa med kort utbildning eller behov av omställning ska påbörja utbildning samt konverteringsgraden på AUB ska öka | 20 | 2023 | Kundnytta ASÖK Kundnytta AG

## Slide 15: Portfölj Digitala Tjänster (bild 3 av 4) 2023 - Totalt 175 MSEK
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nytto-beskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
Handlingsplan Ett nytt enhetligt sätt att arbeta med, följa upp och förnya sökandes individuella handlingsplaner med målet att säkerställa hög kvalitet och god regelefterlevnad. Tydligare bedömningar om arbetssökandes förutsättningar om behov av stödinsatser på sin väg till arbete. Oavsett om den arbetssökande är hos oss eller ska till en av våra leverantörer. Tydligare syfte och nytta för den arbetssökande som också blir mer delaktig. | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla arbetssätten med bedömning, identifiering av funktionsnedsättning och handlingsplaner så att fler arbetssökande får ta del av rätt insatser utifrån sina förutsättningar och behov. | Värde för kund är en uppdaterad handlingsplan som tydligt beskriver behov av stöd och inriktning för arbetssökandet vilket gör att vi och leverantör i vår reformerade roll kan planera aktiviteter och nå mål. | 7 | 2023 | Kundnytta ASÖK Användarnytta AF/FA
Utveckling inom AR (Arbetslivsinriktad Rehabilitering) Avser utveckling inom tre områden som tillsammans kommer utgöra en förflyttning från den analoga kanalen till den digitala i viktiga flöden inom Arbetslivsinriktad rehabilitering. 1) Digital ingång för att digitalisera de ansökningsförfaranden som idag sköts via fysiska pappersblanketter 2) Digitalt samtycke till funktionshinderkod; Ge arbetssökande möjlighet att digital ge sitt samtycke till vår registrering av funktionshinderkod, som idag görs på en fysisk samtyckesblankett 3) Digital samtalsguide: Avser att via digitala tjänster stötta arbetssökande med funktionsnedsättning under hens första tid som inskriven på Arbetsförmedlingen. Lånefinansiering (IMM) | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | Nyttan för kunden är högre tillgänglighet, ökad transparens i processen och snabbare process. Utöver detta tillkommer väsentlig nytta för verksamheten i form av mer effektiv och rättssäker hantering av ärenden då förflyttning sker till den digitala kanalen | 5,2 | 2023 | Kundnytta ASÖK Kundnytta AG
Mina anställningsstöd Mina anställningsstöd ("MAS") är en självservice-tjänst i ett inloggat läge för arbetsgivare. Tjänstens syfte är att ge arbetsgivare som vill anställa med stöd möjlighet att följa stödärendet och dess beslut digitalt, för att möta behovet att veta vad som händer i sitt ärende och för att minska behovet att ringa PDM. Lånefinansiering (IMM) | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | MAS skapar en tillgänglig och transparent ansökans- & beslutsprocess och ärendestatus samt en minskad onödig efterfrågan. | 4 | 2023 | Kundnytta AG God förvaltning
Kompetensprofilen Vi sammanför all profildata och utvecklar en ny Kompetensprofil med det data vi behöver för att möjliggöra matchning. Vårt mål är att korta vakanstiderna genom att förbättra kandidaternas möjlighet att uttrycka sin potential. Lånefinansiering (IMM) | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | Förbättrad matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare | 4,5 | 2023 | Kundnytta ASÖK Kundnytta AG

## Slide 16: Portfölj Digitala Tjänster (bild 4 av 4) 2023 - Totalt 175 MSEK
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
Taxonomi Utveckling av taxonomier som möjliggör kontinuerliga uppdateraringar av yrkesbenämningar, vilket kan bidra till att avsevärt förbättra matchningen. . Vi skapar ett gemensamt språk för svensk arbetsmarknad så att människor och företag enklare kan hitta varandra i de digitala tjänsterna på marknaden. Detta innefattar utveckling, kvalitetssäkring, tillgängliggörande och användning av värdeförrådskomponenter (standarder och strukturer). | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | Förbättrad matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. | 7,5 | 2023 | Kundnytta ASÖK Kundnytta AG
Ständiga förbättringar (förvaltning/vidare-utveckling) Den löpande kostnaden för att erbjuda kundmöten i den digitala kanalen och underhålla erbjudandet så att det bibehåller värde genom att t ex uppdatera i enlighet med förändrad lagstiftning, livscykelhantering och arkitekturella principer. Några exempel på viktiga leveranser inom huvudleveransen: Migrering till målmiljön Migrering till nya säkerhetsplattformen (PISA till CIAM) Målbild för hantering av arbetssökande med skyddade personuppgifter (SPU) Livscykelhantering av de | Förändringsområde Kundarbete: Vidareutveckla och utöka självserviceflöden och digitala tjänster så att fler arbetssökande och arbetsgivare kan få sina behov tillgodosedda med i huvudsak digitala tjänster. Därmed ska efterfrågan på personlig service minska. | Bibehållet kundvärde i befintliga digitala tjänster. Bidra till stabilare och effektivare drift och underhåll | 94,8 | 2023 | God förvaltning Kundnytta ASÖK Kundnytta AG

## Slide 17: Digitala arbetsförmedlingsstöd

## Slide 18: Nyttoprofil 2023
Chart: 
| Effektivisering | Kundnytta (säkra verksamhetsmålen) | God förvaltning
Nyttoprofil | 40 | 30 | 30
Effektivisering (kostnadsbesparing)
Kundnytta (säkra verksamhetsmålen)
Den högst prioriterade effekthemtagningen 2023 är effektivisering som leder till kostnadsbesparing i kr. Besparingen ska gå att realisera genom minskad budget
Andra effekter som också ska beaktas är kundnytta, nytta för externa intressenter och möjliggörande utveckling och användarnöjdhet.
God förvaltning

## Slide 19
Myndighetens förflyttning mot ärendehandläggning och nationella enhetliga arbetsprocesser
God uppföljning och kontroll bidrar till god förvaltning
Vi säkerställer att behoven hanteras i övergripande flöden där varje process tydligt stöttar i sin del
Vi har fokus på att hålla samman handläggningsflödena
När vi utvecklar har vi stabilitet & säkerhet som en grundförutsättning
Taktiskt fokus
2023
Portfölj Digitala arbetsförmedlingsstöd
Taktiskt fokus
Från min kund till kundens ärenden
Sammanhållna handläggningsflöden
Utökad uppföljning och kontroll
Fortsatt reformering och partnerskap med fristående aktörer
Stabil & säker drift är en grundförutsättning

## Slide 20: Portföljen Digitala arbetsförmedlingsstöd - Totalt 211 MSEK (bild 1 av 3)
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nyttogrupper
Arbetsförmedlingens beslutsstöd Exempel på innehåll: Gå i mål med BÄR-beslut från 2022 (NYJ, APR, ETJ) Generisk grund BÄR AIS-Å – leveranser (microtjänster PaFF och PoB) 1:4 besluten (inkl. kompletterande bedömning) i BÄR | Aktiviteter inom förändringsområdena: Kundarbete Tillgänglighet och likvärdig service Digitala system och arkitektur | Genom att fortsätta digitalisering och verksamhetsförflyttningen min kund till kundens ärende bidrar vi till att effektivisera handläggningsprocesser, öka fokus på likabehandling och rättssäkerhet samt bidra till att kunden får rätt insats. Det i sin tur bidrar till att vi kan hantera höga volymer i viktiga insatser så som olika typer av anställningsstöd. | 56,2 | 2023 | God förvaltning Ökad kvalitet i beslut Effektivisering (kostnadsbesparing) Kundnytta
Fristående aktörer Exempel på innehåll: UO Steg till arbete (STA) UO Vidareutvecklad matchningstjänst (VUM) UO Förmedlingsinsats (FIN) Förbättringar i handläggningsprocessen | Aktiviteter inom förändringsområdena: Fristående aktörer Kundarbete Tillgänglighet och likvärdig service Digitala system och arkitektur | Utvecklingen skapar förutsättningar för ett effektivt samarbete med leverantörer och effektiviserar handläggningsprocesser så att handläggningen av matchningstjänster, Arbetsmarknadsutbildningar och andra viktiga insatser kan fungera smidigt. Därigenom bidrar utvecklingen till ökad kundnytta och lägre långtidsarbetslöshet. | 64,6 | 2023 | God förvaltning Effektivisering (kostnadsbesparing) Kundnytta

## Slide 21: Portföljen Digitala arbetsförmedlingsstöd - Totalt 211 MSEK (bild 2 av 3)
Fokusområde för portföljen och/eller planerade initiativ | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nyttogrupper
Kundhantering och inskrivning Exempel på innehåll: Kundmöten Ökade möjligheter för bokade kundmöten Effektiviseringar i styrning av arbetsuppgifter Kundrelationshantering – val av ny lösning på lång sikt och påbörja transiton Meddelande (delvis succesiv påkoppling) | Aktiviteter inom förändringsområdena: Kundarbete Tillgänglighet och likvärdig service Digitala system och arkitektur | Ökad effektivisering i handläggningsprocessen och i möten med kund genom förbättrad helhetsvy och säker kommunikation med kund och fristående aktör. Frigjord arbetstid för PDM kopplat till ökad grad av självservice för kunden (ombokning, avbokning). En effektiv bemanningsplanering som bidrar till att handläggarnas tid kan planeras bättre, därmed kan tillgänglighet gentemot kund öka. | 34,7 | 2023 | God förvaltning Effektivisering (kostnadsbesparing) Kundnytta
Bedömning och planering Exempel på innehåll: UO Delad handlingsplan (med FA och arbetssökande) Utveckling kopplat till förordningsändringar HPL | Aktiviteter inom förändringsområdena: Kundarbete Tillgänglighet och likvärdig service Digitala system och arkitektur | Bidrar till ökad kundnytta – genom tidig bedömning och tydlig och transparent planering kan kundens väg till arbete och/ eller studier kortas. Bidrar till förbättringar i kvalitet i handlingsplan och förenklat arbetsflöde. | 19 | 2023 | God förvaltning Effektivisering (kostnadsbesparing) Kundnytta

## Slide 22: Portföljen Digitala arbetsförmedlingsstöd - Totalt 211 MSEK (bild 3 av 3)
Fokusområde för portföljen och/eller planerade initiativ | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
Kontroll och uppföljning Exempel på innehåll: Kontroll Fristående aktörer och Arbetsgivare Kontroll Arbetssökande (teknisk förflyttning och ny funktionalitet) | Aktiviteter inom förändringsområdena: Tillgänglighet och likvärdig service Digitala system och arkitektur | Ett fokus på god ökad kontroll och uppföljning bidrar till god förvaltning då nya förordningar kan följas och därmed fortsätta säkerställa att myndighetens arbete och krav på god förvaltning följs | 15,6 | 2023 | God förvaltning Effektivisering-frigjord handläggartid Kundnytta (bidrar till förändrat beteende som leder till arbete)
Taxonomier Skyddade personuppgifter Produktnära utveckling Plattformsutveckling som del av portföljens utveckling | Aktiviteter inom förändringsområdena: Kundarbete Tillgänglighet och likvärdig service Digitala system och arkitektur | Genom kontinuerligt arbete med att uppdatera taxonomier kan vi säkerställa att vi har korrekt information om kunden. Kunden kan då erbjudas rätt stöd, därmed kan såväl handläggningstid och tid till arbete och/ eller studier kortas för kunden. Rättssäkerhet – tillgången till skyddad data om kunden begränsas till specifika handläggare. Möjliggörande utveckling för portföljens leveranser. | 20,9 | 2023 | God förvaltning Kundnytta Möjliggörande

## Slide 23: Ledning och stöd

## Slide 24
Utveckling för en ökad driftstabilitet
Affärsmässig, effektiv och rättssäker styrning av vår verksamhet
Data och information tillgängliggörs på ett enkelt, kvalitetssäkrat och rättssäkert sätt
Digitala och automatiserade verksamhetsflöden för våra medarbetare och chefer
Portfölj: Ledning och stöd
Taktiskt fokus
Vi driver myndighetens inre effektivitet
De interna processerna hanteras i övergripande flöden där varje process har tydligt stöd för sin del
För att nyttja datadrivna insikter tillgängliggörs löpande all relevant data med hög kvalitet.
Vi möjliggör en rättssäker och effektiv kontroll av våra finanser, personuppgifter och avtal.
När vi utvecklar tar vi även hänsyn till att löpande förbättra vår driftstabilitet så att våra IT-lösningar fungerar utan problem
För oss inom utvecklingsteam innebär detta…
Taktiskt fokus
2023

## Slide 25
Ledning och stödportföljen
Jan-23
God förvaltning ca 27 %
Effektivisering (tidsbesparing) ca 60%
)
Chart: 
| God förvaltning | Effektivsering (tidsbesparing) | Kundnytta
 | 0.27 | 0.6 | 0.13
Kundnytta ca 13%
Nyttoprofil2023

## Slide 26: Portfölj Ledning & Stöd (bild 1 av 3) –Totalt RAM 64 MSEK
Fokusområde för portföljen och/eller planerade initiativ | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nyttogrupper
Effektiva sömlösa stödprocesser Exempel på innehåll: HR-modul Servicenow Person på plats | Fokus på medarbetare och chefer. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Detta säkrar vi genom att digitalisera och automatisera HR-processer. Bidrar till aktiviteter inom: Effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet Kvalitet i ärendehandläggningen och bedömningar Attraktiv arbetsgivare med tillitsbaserad ledning och styrning Säkra bemanning och behålla kompetens Förändringsområde Ledning och styrning Utvecklade stödprocesser | Nyttan som uppstår är tidsbesparing, effektivisering samt god förvaltning genom att myndighetens sektionschefer får en bättre överblick över såväl medarbetare som viktiga aktiviteter. Mycket mindre tid behöver läggas på administration. | 11 | 2023 | Tidsbesparing – effektivisering, God förvaltning
Standardiserade e-handelsprocesser Exempel på innehåll: Starkapplikation Beredskapsmyndigheten Utbetalningsmyndigheten Nyläge affärssystem Vidareutveckling av DIS Kvittningstjänst | Fokus på stabila effektiva flöden, beredskapsmyndighet och utbetalningsmyndighet. Bidrar till aktiviteter inom: Effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet Kvalitet i ärendehandläggningen och bedömningar Digitalt först för ökat kundvärde och effektivisering Förändringsområde Fristående aktörer Kontroll och uppföljning av leverantörer Process för behovsanalys och upphandling AUB Förändringsområde Digitala system och arkitektur Fortsatt förflyttning av hanteringen av upphandlade tjänster till en generisk grund som möjliggör effektivare arbete med utveckling och införande av nya tjänster. Förändringsområde Ledning och styrning Vidareutveckla arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet. | Nyttan som uppstår är tidsbesparing, god förvaltning och en ökad användarnytta då det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Leveransområdet arbetar mot hela myndigheten och möjliggör koll på varenda krona. Fokus på stabila effektiva flöden, beredskapsmyndighet & utbetalningsmyndighet . | 15,5 | 2023 | Tidsbesparing – effektivisering, God förvaltning/ökad kvalitet i beslut Användarnytta

## Slide 27: Portfölj Ledning & Stöd (bild 2 av 3) - Totalt RAM 64 MSEK
Fokusområde för portföljen och/eller planerade initiativ | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nyttogrupper
Rättssäker infohantering Exempel på innehåll: Central mallhantering Lagringsyta E-arkiv Styrande dokument ges digitalt stöd Digitalt utlämnande inkl digital maskning | En av grundpelarna för en effektiv myndighet. Fokus på medarbetare och chefer. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Vi säkrar myndighetens förmåga att lagra och lämna ut information på ett effektivt och rättssäkert sätt. Bidrar till aktiviteter inom: Effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet Kvalitet i ärendehandläggningen och bedömningar Digitalt först för ökat kundvärde och effektivisering Förändringsområde Ledning och styrning Informationssäkerhet och samordnat arbete med regelefterlevnad | Nyttan som uppstår är tidsbesparing och god förvaltningen då ökad automatisering bidrar till att det blir enklare att handlägga och följa regelverk för informationshantering. | 11 | 2023 | Tidsbesparing – effektivisering God förvaltning/ökad kvalitet i beslut
Möjliggörande utveckling Exempel på innehåll: Egen master på Person & organisation (COP 3), Säkerhetshöjande initiativ - behörighet för inpassering Framtidssäkring av statistik för säkrare prognoser Befattning och roll | Utveckling som möjliggör värdeskapande. Bidrar till aktiviteter inom: Effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet Digitalt först för ökat kundvärde och effektivisering Attraktiv arbetsgivare med tillitsbaserad ledning och styrning Säkra bemanning och behålla kompetens Förändringsområde Digitala system och arkitektur Förbättra tillgången till kvalitetssäkra och relevanta data, inklusive att driva på regelförändring för användning av data. Förändringsområde Ledning och styrning Informationssäkerhet och samordnat arbete med regelefterlevnad | Nyttan som uppstår är tidsbesparing och användarnytta då området bidrar till ett enhetlig personal- organisationsdata i våra IT-system vilket underlättar för våra medarbetare och chefer. | 17 | 2023 | Tidsbesparing – effektivisering, Möjliggörande utveckling för annan IT-utveckling Användarnyttan
Produktnära utveckling Exempel på innehåll: Nyutveckling av funktioner på intranätet Rehab vidareutveckling | Mindre vidareutveckling som klassas som vidareutveckling inom produkterna. Bidrar till aktiviteter inom: Förändringsområde Digitala system och arkitektur Förbättra tillgången till kvalitetssäkra och relevanta data, inklusive att driva på regelförändring för användning av data. | Bidra till bättre stöd genom att implementera nödvändiga förändringar | 5,5 | 2023 | God förvaltning/ökad kvalitet i beslut Tidsbesparing – effektivisering, Användarnyttan

## Slide 28: Portfölj Ledning & Stöd (bild 1 av 3) – Totalt RAM 64 MSEK
Fokusområde för portföljen och/eller planerade initiativ | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nyttogrupper
UO Produktions- och ekonomistyrning Innehåll Kapacitetsplanering för VO Lokal | För att möjliggöra en produktion- och ekonomistyrning utvecklas myndighetens förmåga att samla in, kategorisera och använda data. Bidrar till aktiviteter inom: Attraktiv arbetsgivare med tillitsbaserad ledning och styrning Tydlig styrning som integrerar verksamhet, ekonomi och kompetensförsörjning Förändringsområde Ledning- och styrning Styrmodell och integrerad verksamhetsstyrning, | Nyttan som uppstår är tidsbesparing och kostnadsbesparing då den möjliggör en bättre styrning av Arbetsförmedlingens medel (förvaltningsmedel och programmedel). | 4 | 2023 | Tidsbesparing – effektivisering, God förvaltning

## Slide 29: IT bas

## Slide 30
Rättssäkra beslut m h a AI och datadrivna analyser
Säker informationshantering
Förbättrad digital arbetsplats
Informationsutbyte med externa parter och självservice tjänster
Tillhandahålla statistik och prognoser
Kvalitetssäkrad data för både interna och externa användare
Taktiskt portfölj IT bas
Grundläggande förmågor som stöttar all annan utveckling
Taktiskt fokus 2023

## Slide 31: IT bas Nyttoprofil
Portföljen fokuserar på möjliggörande utveckling

## Slide 32
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
Förbättrad digital arbetsplats (PO IT arbetsplats) Exempel på innehåll: Chattverktyg Skype ersättare | Bidrar till aktiviteter inom Förändringsområde Digitala system och arkitektur: Etablering av en modern samarbetsplattform | Ökad effektivitet i arbetet för medarbetare med moderna verktyg Ökad förmåga till digitalt och hybrid samarbete | 2 | 2023 | Ettektivisering God förvaltning
Tillhandahålla statistik och prognoser (PO Analys) Exempel på innehåll: Analysportalen Verksamhetsstatistik | Bidrar till aktiviteter inom Förändringsområde Synen på myndigheten: Expertmyndighet Verksamhetsstatistik enligt instruktion och RB för nya/förändrade program och insatser | Förstärka bilden av och synen på Af som expertmyndighet för arbetsmarknaden Tidsbesparing och god förvaltning Möjliggör efterlevnad av regleringsbrevet Reducerar manuellt arbete hos Analysavdelningen | 7 | 2023 | God förvaltning
Informationsutbyte med externa parter och självservice tjänster (BO Data och informationsstyrning) Exempel på innehåll: Infoutbyte med kommuner Breddinförande SDK – Säker Digital kommunikation Infoutbyte med myndigheter Digitalt yttrande med arbetsgivarorg. Vidareutveckling av självservice tjänster | Bidrar till aktiviteter inom Förändringsområde Digitala system och arkitektur: Förbättra tillgången till kvalitetssäkrade och relevanta data Snabbare leveranser från produktteamen. | Rättssäkra och tidsbesparande informationsutbyten (Inkl GDPR) Ökad effektivitet Effektiva, rättssäkra återanvändbara informationsutbyten Tidsbesparing genom självservice tjänster Besparingar på 350 h/mån eller 4200 h/år för1 pilot (SDK) | 17 | 2023 | Effektivisering God förvaltning Möjliggörande utveckling
Portfölj IT bas utvecklingsinitiativ 2023 - Totalt 63 MSEK (bild 1 av 2)

## Slide 33
Namn och syfte | Koppling till innehåll i myndighetens VP 2023 | Nyttobeskrivning | Ram MSEK | Tidplan | Nytto-grupper
Säker informationshantering (BO Cybersäkerhet) Exempel på innehåll: Sammanhållande för ny hantering av personer med skyddade person-uppgifter (SPU) | Bidrar till aktiviteter inom Förändringsområde Kundarbete: Möjliggöra digitala lösningar | Ökar säkerheten för den utsatta gruppen arbetssökande med skyddade personuppgifter Möjliggör efterlevnad av uppdrag i regleringsbrevet Möjliggör likabehandling Effektivare hantering med lägre kostnad | 3 | 2023 | Möjliggörande utveckling
Kvalitetssäkrad data för interna och externa användare (BO Datadriven förädling) Exempel på innehåll: Ökad datakvalité och tillgång till data. Sammanställning av information för ökade möjligheter i verksamhetsanalys | Bidrar till aktiviteter inom Förändringsområde Digitala system och arkitektur Förbättra tillgången till kvalitetssäkrat och relevant data Förutsättningsskapande för kommande utvecklig av datadrivan modeller, styrning och kontroll inom flera förändringsområden: Kundarbete Fristående aktörer Ledning och styrning – speciellt IVS området | God förvaltning genom ökad datakvalitet vilket skapar enhetlighet och rättssäkerhet Möjliggörande utveckling av nya datatillämpningar Ökad effektivitet i utvecklingen | 24 | 2023 | Möjliggörande utveckling
Rättssäkra beslut m h a AI och datadrivna analyser (BS AI plattform och tillämpningar) Exempel på innehåll: Vidareutveckling av AI-plattformens basfunktionalitet Vidareutveckling av statistiskt bedömningsstöd (VUM) Profilering Webbanalys | Bidrar till aktiviteter inom Förändringsområde Digitala system och arkitektur Grundläggande analysförmågor m h a AI-teknik Förändringsområde Kundarbete Öka vår precision i bedömningar och urval Förutsättningsskapande/utforskande för kommande utvecklig av datadrivan modeller för segmentering, rekommendationer mm | Öka interaktionen mellan användare och datadrivna tjänster. Möjliggörande av effektiv utveckling av våra digitala tjänster Användarnytta för myndighetens webb- och kundanalytiker Ökad effektivisering i verksamheten (tidsbesparing) | 10 | 2023 | Möjliggörande utveckling Kundnytta God förvaltning – ökad kvalitet i beslut Effektivisering – frigjord handläggartid
Portfölj IT bas utvecklingsinitiativ 2023 - Totalt 37 MSEK (bild 2 av 2)